## Slide 1: Luzibge
Amanda Durães
César Marçal
João Vitor
Ronaldo Alves

## Slide 2: O que foi definido?
Finalização de tarefas pendentes:
  (13.6) Editar estrutura de dados vinda da tarefa 13.3 atualizando o que foi renomeado pelo usuário.
  (13.7) Editar a estrutura de dados da tarefa 13.6 retirando as colunas que não foram marcadas como interessante.
  (13.8) Implementar algoritmo para enviar a estrutura de dados via json para o back-end
  (13.10) Implementar algoritmo em Python para trabalhar o que foi salvo no json.

## Slide 3: O que foi definido?
Novas tarefas:
  (17.1) Definir design com um campo na interface para buscar colunas.
  (17.2) Implementar interface html.
  (17.3) Criar array de relacionamento com as colunas codificadas e as decodificas da planilha escolhida pelo usuário.
  (17.4) Criar algoritmo para filtragem de colunas.
  (17.5) Lista os resultados na tabela dependendo do resultado da busca.
  (17.6) Implementar algoritmo para retorna o estado da tabela ao normal caso o campo de busca seja limpo.
  Alteração da interface para selecionar as colunas que o usuário achar necessário.
  Correção na página de arquivos para mostrar o nome das planilhas selecionas pelo usuário.
  Criar função para retorna a relação na classe Planilha.

## Slide 4: Interface
Página inicial

## Slide 5: Interface
Página para seleção de arquivos

## Slide 6: Interface
Página das planilhas

## Slide 7: Interface
Página das planilhas com planilha selecionada

## Slide 8: Interface
Página das planilhas com filtro de seleção